深圳市宝安区人民医院
2026年第47期项目管理系统采购公告
采购编号:BYZBCG2026-47
根据国家及省市有关政策和规定，依照公开、公平、公正的原则，深圳市宝安区人民医院拟对以下项目进行公开征集采购，特邀请合格供应商前来进行参与投标｡公告如下: 
一､采购项目的名称及数量:
	项目名称
	使用科室
	备注

	项目管理系统
	信息中心
	详见《用户需求书》


二､投标人资格要求：
1. 投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；总公司或者分公司只允许一家投标，只接受直接授权，不接受逐级授权，不允许同时参与本项目投标，以分公司名义参与投标的，须提供总公司出具的愿为其参与本项目投标的行为以及履约等行为承担民事责任的加盖总公司公章的授权函，以及提供总、分公司的营业执照扫描件。
2. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所列条件（在《投标履约承诺函》中作出声明）。
3. 参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（由供应商在《投标履约承诺函》中作出声明）。
4. 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（由供应商在《投标履约承诺函》中作出声明）。
5. 不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》（深财规〔2023〕3 号）列明的严重违法失信行为，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（在《投标履约承诺函》中作出声明。注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为信息查询渠道，相关信息以开标当日的查询结果为准，信用信息查询记录作为项目档案材料一并保存）。
6. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
7. 本项目不接受同一个名称（含不同分店），或同一法定代表人，或同一负责人，或存在直接控股、管理关系的2个（含）以上的投标人同时参加招标采购活动。
8. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动（在《投标履约承诺函》中作出声明）。
三､报名时间和地点: 2026年8月13日至2026年8月24日16:00前,1.法定代表人或被授权人携纸质版《投标人报名文件》到宝安区人民医院立体停车场出口对面老宝中宿舍A栋201室招标办审核;2.现场审核通过后，投标人需立即发送：（1）报名文件PDF（加盖公章版）（2）报名文件封面(Word格式)至招标办邮箱,逾期送达或资料缺项者恕不接受｡
 四､投标书要求:具体请下载以下 “采购公告”,严格按《投标书模板》准备相应资料｡
五､开标时间和地点: 待定，自行关注深圳市宝安区人民医院官网-通知公告-招标公告（开标通知）｡参加谈判时,供应商须提供6份密封投标书（2正4副胶装成册)､1份密封报价单、投标文件PDF版和样品演示｡报价单须注明品名､品牌､规格､单位､报价等详细项目｡
六､联系电话: 0755-23051511(魏老师、万老师)｡
 七、采购部门（信息中心）联系电话：0755-27788311转3344（郑老师）

深圳市宝安区人民医院 
 2026年8月13日

谈判须知
1. 投标文件要求：
1.1.谈判时投标人应提供6份投标书(2正4副)，每份投标书须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准，投标文件须密封，密封处加盖单位公章。
1.2. 投标人必须按照《投标文件模板》准备证明材料，投标书加盖公司公章及骑缝章，法人代表授权书须有法人代表签名或盖章。
2. 招标项目数量为预估数量，投标人必须报总价的同时报单价（按报价单要求报单价），作为货物数量增减时的不变价，最终数量按通过采购人验收实际发生量结算，结算价格按中标单价结算。
3. 投标人提供的证明文件材料必须是真实的，凡提供货物发票需在国家税务总局全国增值税发票查验平台验证打印。若经核实有虚假证明文件则作废标处理，本院将拒付该中标产品所使用费用款项，并将投标人列入黑名单，2年内禁止其参加本院招标采购活动。
4. 投标方须承诺本次投标项目报价低于本院历史采购价，在广东省内三甲医院同期的最低价。若有违以上承诺，医院将对其进行以下处罚:①投标无效；②终止合同；③对已使用（已用在病人身上）的该项产品拒付相关费用。④如因价格过高原因而导致医院受到相关经济和行政处罚，本院将追究投标方相应责任。
5. 非单一来源采购标项须三家或三家以上投标单位，投标公司的价格高于本院拟定的产品预算价（最高限价）为废标。投标人必须在其投标文件中根据产品特点提供产品使用培训等技术服务的详细内容，技术服务的价格计入投标总价。
6. 投标人须免费提供产品使用过程中所需的一切专用辅助工具，配备所响应招标文件中要求的硬件和软件，并保证采购方能正常使用，不需要另外增加其他附件和其他费用。
7. 投标报价应为含税实际供货价，包括设备验收合格前所发生的保险、运输（到指定场地）、检验、安装就位以及调试等一切费用。
8. 投标费用：不论投标的结果如何，投标人必须自行承担与参加投标有关的所有费用。
9. 投标人必须接受：需方的采购谈判方法；需方不向落标方解释落标原因，不一定以最低价中标、不退还谈判响应文件。
10. 本项目不允许挂靠和分包、转包，不接受联合体投标。除采购人事先书面同意外，中标单位不得将自己应履行的全部或部分合同义务转让给他人。
11. 如果产品的质量和规格与合同不符，或在质量保证期内证实其产品是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，采购人报请当地质监、药监等有关部门进行检查后，有权凭质检证书向中标单位提出索赔，采购人发出索赔通知后20天内，如果中标单位未作答复，上述索赔将被视为已被中标单位接受。
12. 经深圳市宝安区人民医院评审委员会确认预中标单位并经公示3天, 由招标办通知领取中标/成交结果通知书，凭结果通知书到深圳市宝安区人民医院采购归口管理部门商谈签订合同事宜。




谈判方法和程序
一､评审谈判响应文件
1､评标工作由医院专门组织的评标委员会进行资格性和符合性评审｡
2､在初审阶段,属于下列情况的投标书将不能进入复审阶段:
(1)投标书法定代表人或其授权代表签字､盖章模糊无法辨认的;
(2)所提供文件资料存在故意隐瞒或提供不实内容的;
[bookmark: _Toc182848999](3)提供资质材料不完整的｡
[bookmark: _Toc182849000]二､谈判小组
1､谈判小组依法由5人(含)以上奇数的人员组成｡
2､谈判期间,谈判响应方全权代表必须在场,负责解答有关事宜｡
三､采购评审原则与方法
1､将采用综合评分法,即按照招标文件中规定的因素包括价格､技术､财务状况､信誉､业绩､服务等进行谈判后,进行最后确认和报价,以最后得分最高的投标人作为中标候选供应商｡
2､在采购过程中,出现下列情形之一的,应予废标:
(1)出现影响采购公正的违法､违规行为的;
(2)供应商的报价均超过预算金额,不能支付的;
(3)因重大变故,采购任务取消的;
(4)其他经评审小组一致认定应予废标情形的｡
3､在采购过程中,投标人投标报价明显超过市场平均价格,评审小组经评审后一致认定报价不合理的,可以认定其报价无效｡
4､需方不向落标方解释落标原因,不一定以最低价中标､不退还谈判响应文件｡
四､谈判程序
1､评审小组审核采购响应文件｡评审小组按照资格性和符合性进行审核响应文件｡
2､评审小组汇总并讨论审核情况,确定采购响应方是否符合采购资格｡
3､按标项与各采购响应方进行谈判和评审｡
(1)必要时由谈判响应方介绍公司的基本情况､产品的性质､用途､销售及价格｡
(2)谈判小组就讨论和汇总的情况与谈判响应方展开谈判｡
(3)各谈判响应方在本标项全部谈判结束后按规定时间内进行修改报价｡
4､谈判小组对谈判的情况进行综合评分(总分100分)｡技术商务分与报价评审分相加总分最高者为预中标单位｡
	一、技术部分（55分）

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	技术要求标注“▲”条款情况
	15
	评分内容：
投标人应如实填写《规格偏离表》，对招标要求的服务要求、人员要求、技术资料要求所有“▲”参数进行逐条响应。
评分依据：
以投标文件《服务要求条款偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得15分。有1项“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣1分，扣完为止。

	2
	技术要求未标注“▲”条款条款情况
	16
	评分内容：
投标人应如实填写《规格偏离表》，对招标要求的服务要求、人员要求、技术资料要求所有未标注“▲”参数进行逐条响应。
评分依据：
以投标文件《服务要求条款偏离表》为评审依据，完全符合招标要求的，得16分。有1项非“▲”参数不符合招标要求（或缺漏）的扣0.08分，扣完为止。

	3
	项目实施方案
	6
	评分内容：
投标人需针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于以下内容：
1. 对本项目实施各阶段的工作内容预期效果、实施细则、项目管理等；
2. 提供劳动力组织安排和完成时间计划情况；
评分依据：
1. 满足以上一项要求的得1.5分，本小项最高得3分。
2. 在此基础上，专家再根据各供投标人提供的具体项目实施方案内容进行评审：本小项最高得3分
（1）优评分标准：项目实施方案完善，方法全面有效，条理清晰有序，流程明确，操作性强，得3分；
（2）良评分标准：项目实施方案较完善，方法有效，条理基本有序，流程明确，操作性较强，得2分；
（3）中评分标准：项目实施方案基本完善，方法较全面，条理有序，流程基本明确，操作性一般，得1分；
（4）差评分标准：项目实施方案不完善，方法有缺漏，条理不清晰，流程不明确，操作性一般，不得分；
备注：不提供方案不得分。

	4
	项目培训方案
	6
	评分内容：
投标人需针对本项目提供项目培训方案，包括但不限于以下内容：
1. 培训目标、培训体系、培训资料；
2. 培训课程设置、培训计划安排等。
评分依据：
1. 满足以上一项要求的得1.5分，本小项最高得3分。
2. 在此基础上，专家再根据各投标人提供的具体项目培训方案内容进行评审：本小项最高得3分。
（1）优评分标准：项目培训方案完善，方法全面有效，条理清晰有序，流程明确，操作性强，得3分；
（2）良评分标准：项目培训方案较完善，方法有效，条理基本有序，流程明确，操作性较强，得2分；
（3）中评分标准：项目培训方案基本完善，方法较全面，条理有序，流程基本明确，操作性一般，得1分；
（4）差评分标准：项目培训方案不完善，方法有缺漏，条理不清晰，流程不明确，操作性一般，不得分；
备注：不提供方案不得分。

	5
	项目售后服务方案
	6
	评分内容：
投标人需针对本项目提供项目售后服务方案，专家根据各投标人提供的具体项目售后服务方案内容进行评审，包含但不限于以下内容：
1. 提供售后服务承诺书；
2. 提供售后服务的详细内容。
评分依据：
1. 满足以上一项要求的得1.5分，本小项最高得3分。
2. 在此基础上，专家再根据各投标人提供的具体项目培训方案内容进行评审：本小项最高得3分。
（1）优评分标准：项目售后服务方案完善，方法全面有效，条理清晰有序，流程明确，操作性强，得3分；
（2）良评分标准：项目售后服务方案完善，方法有效，条例基本有序，流程明确，操作性较强，得2分；
（3）中评分标准：项目售后服务方案基本完善，方法较全面，条理有序，流程基本明确，操作性一般，得1分；
（4）差评分标准：项目售后服务方案不完善，方法有缺漏，条理不清晰，流程不明确，操作性一般，不得分；
备注：不提供方案不得分。

	6
	拟安排的项目负责人情况（仅限一人）
	4
	评分内容：
拟安排项目负责人为投标单位员工，且同类工作经验3年或3年以上，否则本项不得分。
（1）具备高级计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）资质证书得4分；最高得分是4分。
评分依据： 
[bookmark: OLE_LINK1]1. 提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章最近一个月的个人社保证明作为本单位员工的证明依据，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月;如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明(承诺函)和提供该人员与投标人签订的劳动合同作为本单位员工的证明依据，无需提供相关人员社保，亦视为符合;如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合。
2. 同类工作经验可通过提供在本单位工作的社保作为得分依据；也可通过提供在同行业同业务类型公司签订的劳动合同作为得分依据
3. 要求提供投标人相关证明资料作为得分依据。
4. 以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图http://www.cpta.com.cn/）并加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。
5. 如涉及考察人员工作经验，要求提供项目合同关键信息作为得分依据，通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供合同甲方出具的证明文件。

	7
	拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外）
	2
	评分内容：
拟安排项目主要团队成员为投标单位员工，且同类工作经验3年或3年以上，具备软件相关专业的大专及以上学历。提供符合条件的1人，得1分；提供符合条件的2人得2分。
评分依据：
1. 提供项目团队成员通过投标单位缴纳的载有社保部门或税务部门公章最近一个月的个人社保证明作为本单位员工的证明依据，如开标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月;如供应商为新成立单位且成立时间不足一个月的，可提供加盖公章的情况说明(承诺函)和提供该人员与投标人签订的劳动合同作为本单位员工的证明依据，无需提供相关人员社保，亦视为符合;如为退休返聘人员则提供劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合。
2. 同类工作经验可通过提供在本单位工作的社保作为得分依据；也可通过提供在同行业同业务类型公司签订的劳动合同作为得分依据。
3. 通过投标人提供的人员资质证书的作为得分依据。
4. 提供学历证书及学信网查询记录。学信网无法查询的，可提供其他佐证材料；如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明；留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国(境)外学历证书扫描件(以及中文翻译件)和教育部留学服务中心出具的国外学历认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站(http://zwfw.cscse.edu.cn/)在线查询截图】也予以认可。

	二、商务部分（25分）

	序号
	评分因素
	分值
	评分准则

	1
	供应商认证情况
	2
	评分内容：
投标人需提供“ISO9001质量管理体系”认证证书，提供符合要求得2分，不提供或提供的不符合不得分。
评分依据：
1. 要求提供所有有效的认证证书扫描件，及出具证书官网或全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）的证书查询记录。认证证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发机构的证明材料，证明证书真实有效。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	2
	供应商同类项目业绩情况
	8
	评分内容：
投标人自2023年1月1日起至本项目投标截止之日止（以合同签订时间为准）具有信息项目管理系统同类项目业绩的，每提供一个有效的项目业绩得2分，最高得8分；不提供不得分。
评分依据：
1. 同时提供：1）①中标通知书，②合同关键页（包括但不限于合同首页、内容页、签章页）或以上证明材料【中标通知书的中标人名称需与合同乙方（投标人）名称一致。若合同乙方（投标人）有名称变更的，投标人需提供说明】。2）甲方（合同相对方）出具的验收报告（加盖合同甲方（合同相对方）公章（或甲方（合同相对方）业务章））；
2. 未按要求提供证明材料（或证明材料无法判断是否符合评分要求）的不得分，原件备查。

	3
	供应商自主知识产权产品（创新、设计）情况
	10
	评分内容：投标人具有以下证书：
1. 信息项目管理软件类证书（此项目为信息化项目管理软件，可提供信息项目管理类软著）；
2. 供应商信息管理软件类证书（本项目涉及供应商的管理，可提供供应商管理类软著）；
3. 项目采购管理软件类证书（本项目涉及项目采购过程的管理，可提供采购过程管理类软著）；
4. 项目实施管理软件类证书（本项目涉及项目实施过程的管理，可提供项目实施过程管理类软著）；
5. 项目运维管理软件类证书（本项目涉及项目运维阶段的管理，可提供运维管理类软著）。
注：产品名称不一致但功能类似的著作权记证书，经评委会认可的可相应得分，同一证书不重复计分。
以上五项累计得分，满足并提供一项证书得2分，本项最高得10分。
评分依据:
1. 要求提供计算机软件著作权证书等证明材料作为得分依据。如通过租赁或授权等方式取得的第三方软件著作权合法使用权的，提供与第三方签订的租赁协议或授权证明以及第三方的软件著作权登记证书作为得分依据。
2. 以上资料均要求提供复印件。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。

	4
	诚信情况
	5
	评分内容：
根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》（深财规〔2023〕3号）第十一条相关规定，投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，以及被上级纪检、审计部门认定为有涉嫌违法违规行为并在调查期限内的，本项不得分，否则得5分。（投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供供应商诚信查询结果。）
评分依据：
1. 提供“信用中国”、“中国政府采购网”、“深圳信用网”“深圳市政府采购监管网”等查询记录网络截图。（信用信息以开标当日的查询结果为准）
2. 提供加盖公章的承诺函。

	三、价格部分（20分）
	报价超过最高限价和与招标文件有重大偏离的或不能通过评标委员会初审的供应商不列入报价范围，列入报价范围的供应商价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(20分)。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20


 (五)谈判小组拟制谈判报告｡
五､中标通知
(一)谈判结束后,院方将于三日内在深圳市宝安区人民医院官网上发布中标公告,公告期满,如无谈判响应方质疑,由深圳市宝安区人民医院招标办签发《中标/成交结果通知书》｡
(二)结果通知书发出后,若中标谈判响应方放弃中标,应当承担相应的法律责任｡结果通知书对采购人和中标谈判响应方具有同等法律效力｡
(三)中标公告期满后,中标公司将来深圳市宝安区人民医院采购部门签订合同｡

[bookmark: _Hlk124837366]   深圳市宝安区人民医院
2

用户需求书

注：投标人须对本部分的配置清单、技术规格和商务条款进行整体逐条响应
1.带“★”号条款为实质性条款或核心参数，任意一条款负偏离将视为未实质性满足招标文件要求和条件作投标无效处理。
2.带“▲”号条款为重要参数，将在评分项中作为重点扣分处理，同时投标文件需提供相应证明材料复印件或扫描件（加盖投标人公章，原件备查）并注明证明材料在投标文件中的具体位置，未按要求提供证明材料或未注明证明材料的具体位置或提供的证明资料显示产品参数信息不符合招标文件要求的，均视为负偏离；未要求提供相应证明材料的，投标人可以不提供。
3. 投标人的“设备配置清单响应和偏离情况”“技术参数响应和偏离情况”“实质性条款响应和偏离情况”“商务条款响应和偏离情况”等必须与客观实际保持一致，响应不实且情节严重的，经查实，将依法记入供应商诚信档案或受到行政处罚。

一、项目基本信息
	序号
	采购项目名称
	预算总限额（元）

	1
	项目管理系统
	300000

	
	
	



二、服务要求
[bookmark: _Toc178049979][bookmark: _Toc450137347][bookmark: _Toc480449081]（一）项目概况
在医疗行业加速数字化转型的当下，相关政策为医院信息化建设与管理绘制了清晰蓝图。2021 年 3 月，国家卫健委发布《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》，该体系旨在明确医院智慧管理各级别实现的功能，为医院加强智慧管理相关工作提供参照，明确指出要构建完善的医院信息规划以及信息系统建设与优化的项目管理体系。在信息系统保障管理方面，要求集中管理事件、问题和变更配置等，实现智能化提醒，并对重要任务执行和系统运行进行监测。
尽管医院信息化建设不断推进，但项目管理过程中的痛点与难点依旧突出。在项目规划阶段，由于缺乏统一协调与前瞻性布局，各科室往往从自身需求出发规划信息化项目，导致信息系统重复建设，数据标准不统一，形成 “信息孤岛”，无法实现数据的高效流通与共享。在项目执行环节，沟通协调问题频出。医院信息化项目涉及医院内部多科室、外部供应商、监理方等众多主体，信息传递链条长且复杂，信息失真、延误现象时有发生，严重影响项目进度和质量。同时，对项目进度和质量的把控手段有限，缺乏实时有效的监控工具和科学的评估机制，难以及时发现和解决潜在问题。
针对管理痛点，医院信息项目管理平台能够整合各方资源，打破信息壁垒，实现项目规划的统一制定与协调实施，避免重复建设和资源浪费。在项目执行过程中，借助信息化手段实现信息的实时共享与高效沟通，加强对项目进度和质量的动态监控，及时发现并解决问题。在信息系统保障管理方面，平台可以建立集中化、智能化的管理体系，提高事件响应速度，强化信息化运维和信息资源管控，确保系统的稳定运行和数据安全。同时，一体化的文档管理功能也有助于项目资料的有序保存和便捷检索。
医疗信息项目管理系统的建设不仅是顺应政策趋势的必然选择，更是解决医院信息化项目管理实际问题、推动医院高质量发展的关键举措，对于提升医院的综合管理水平和医疗服务能力具有不可替代的重要意义。
（二）服务内容
医疗信息化建设是一个漫长的探索和完善过程，为医疗的信息系统项目建立一个标准化、高效化管理的支持平台，使得管理工作更加顺畅和高效。服务要求如下：
1. 建立全方位医院智慧信息系统项目管理平台。
2. 为医院的信息化建设提供数字化、标准化、智能化管理。
3. 让决策管理层真正掌握信息化建设的真实信息。
4. 严格按照项目启动、计划、执行、监控、收尾五大过程进行管理。
5. 实现从项目采购、建设、运维的信息化项目全流程管理。
6. 为医疗信息管理者提供全方位的项目监控和数据分析。
7. 实现业务部门、信息部门、承建厂商的集中交互管理。 
系统满足下列技术要求(带“▲”指标项为重要参数，负偏离时依相关评分准则内容作重点扣分处理）：
	序号
	一级功能模块
	二级功能模块
	功能概述

	1
	数据大屏
	项目监管大屏
	1)项目进度分析模块：支持展示指定系统的进度增长曲线，包含完成率（柱状图）与环比增长（折线图）数据，直观呈现各月份的进度变化，标注本月进度增长值。
2)项目概况总览模块：展示项目总数，通过可视化图形呈现不同系统项目进度比例。
3)前期项目进展跟踪模块：按项目阶段（调研公告、需求过会、采购立项等）展示各项目进展，通过节点标记显示当前阶段完成情况，对延期项目以橙色小灯图标进行延期预警标识。
4)实施项目进展监控模块：展示各实施项目的总完成率及本月增长数据，通过进度条直观呈现项目实施阶段进展，标注延期预警项目。
5)近 2 个月重点任务模块：分月份展示重点任务数量及完成率，并列出具体任务条目，标注任务状态，对延期任务以橙色小灯图标预警。
6)延期项目里程碑排名模块：按延期天数排序展示延期项目清单，包含项目名称、延期天数，通过列表形式清晰呈现延期严重程度，辅助项目管控。

	2
	
	集成项目管理大屏
	1)合同工期倒计时模块：展示合同剩余工期天数、项目总完成率），以时间轴形式标记各阶段里程碑节点（需求过会、采购立项等）。
2)项目成员架构模块：通过可视化组织架构图呈现项目负责人、项目经理、监理及辅助成员信息，清晰展示团队分工。
3)任务数据统计模块：呈现未完成需求总数、本月剩余未完成里程碑任务数、本周剩余未完成需求数，标注本月进度增长数据。
4)子项目进展跟踪模块：展示如体检系统、病案系统、护理系统等子项目完成率、本月增长值，通过阶段节点跟踪项目推进状态。
5)重点任务与延期管控模块：分月份展示重点任务完成率，标注任务状态（未开始、正常推进），对延期项目以橙色小灯图标预警并按延期天数排名。

	3
	工作首页
	管理层首页
	1)项目概览：展示所有项目的状态（进行中、已完成、待启动），通过图表展示进度、任务状态和负责人情况。
2)项目进度与预警：显示项目进度、任务完成情况及预警信息，按不同级别颜色显示。
3)▲任务与待办事项：列出管理层需要关注的任务和事项，按预警级别提醒，如一级预警的任务/需求,标注绿色;二级预警则黄色标注;三级预警则红色标注，支持延期天数显示。
4)信息汇报与统计：展示项目、需求、人员、供应商的关键统计数据。
5)消息和公告：展示最新的系统通知、项目相关的消息和公告。支持一键将所有未读消息标记为已读。
6)快捷任务指派：快捷指派工作任务给内部人员，确保任务分配迅速、简便。
7)快捷新增软件需求/系统Bug：快捷新增软件需求或系统Bug，便于快速记录和跟踪问题。

	4
	
	医院信息科项目人员首页
	1)项目卡片：展示本医院实施的项目状态和进度，支持快捷打开实施项目工作台。
2)立项申请列表：快捷发起医院项目立项申请。
3)待办任务管理：列出待办任务，及时处理项目实施过程中本人的待办任务。
4)消息与公告：查看项目通知、消息和公告，支持“已读/未读”标识，按时间排序。
5)快捷新增软件需求/系统Bug：快速新增软件需求或系统Bug，确保问题及时记录和跟踪。
6)快捷新增会议纪要/工作纪要：便捷记录会议纪要或工作纪要，上传至系统进行存档。
7)下载常用项目文档模板：提供常用文档模板下载，帮助高效完成各类文档管理工作。
8)快捷新增项目风险：快速新增项目风险，及时向项目组反馈项目中风险。

	5
	
	供应商项目人员首页
	1)项目卡片：展示本人实施的项目状态和进度，支持快捷打开项目工作台。
2)任务与待办管理：支持查看我的未完成的需求/任务;并且按照不同分类展示,如:待办任务、我负责的任务、我提交的任务、我参与的任务数量及列表。
3)风险与问题列表：支持快捷记录和查看跟踪项目中的风险和问题。
4)消息与公告：查看项目通知和公告，支持“已读/未读”标识。
5)快捷新增会议纪要/工作纪要：便捷记录会议纪要或工作纪要，上传至系统进行存档。
6)下载常用项目文档模板：提供常用文档模板下载，帮助高效完成各类文档管理工作。
7)工作任务日历：展示任务的日历视图，帮助用户了解任务的安排和截止日期。
8)项目人员周计划展示：展示项目团队成员的周计划，便于协作和跟踪工作安排。

	6
	项目工作台
	项目列表
	1)▲快捷创建项目： 支持通过选择软件类项目模板、硬件类项目模板、服务类项目模板、维保类项目模板等快捷创建项目，支持通过选择已有项目作为模板创建新项目，减少创建项目的工作量。
2)基本信息填写： 在创建新项目时，支持填写项目的名称、负责人、申请部门、申请人、申请时间等基本信息，确保项目信息完整。
3)展示方式： 提供卡片视图和列表视图两种展示方式，用户可根据需要切换展示方式。
4)项目分阶段展示： 支持按项目阶段（如前期、建设、运维等）和项目状态（如待审批、进行中、已完成等）分类显示项目数量，帮助快速定位项目。
5)筛选功能： 支持按项目主体单位、创建人、所属系统等维度进行筛选，用户可以通过多种条件快速找到相关项目。
6)导出功能： 支持项目列表的导出功能，允许用户将项目数据导出为Excel，便于线下使用和分析。
7)重点关注功能： 用户可以标注项目为个人重点关注项目，系统将这些项目在列表中高亮显示，方便快速访问。
8)排序功能： 支持按创建时间、立项年份、合同预警、项目状态等多个维度进行排序，帮助用户优先关注重要项目。
9)进度预警展示： 显示项目的进度预警，包括进度完成率、任务总数、已完成任务数、未完成任务数等信息，帮助用户了解项目的实际进展情况。

	7
	
	集成项目工作台
	1)集成项目管理层次：系统支持对集成项目分多个管理层级进行管理，如：第一级为集成项目层，第二层为供应商子系统项目层，第三层为实施项目层，各层级支持设置项目负责人、项目经理及相关项目成员。
2)▲项目层级展示：清晰呈现集成项目与子项目的层级关系，在工作台展示集成项目名称（如 “HIS系统” ），下方可展开显示关联的子项目（如 “门诊子系统” ）。
3)▲任务分类展示：可按项目角色（建设方、承建方、监理方等）对任务进行分线条展示，方便不同角色人员快速找到相关任务。
4)子项目进度：可单独查看每个子项目的进度情况，包括子项目的阶段进度、关键任务完成状态等，支持下钻查看子项目详细任务进展，实现对项目的精细化管理。
5)▲关联项目展示：支持同供应商或者同系统的多个项目关联展示，如在HIS系维保项目界面展示HIS系统建设时的项目过程以及历年维保项目过程，方便完整直观了解本系统历史建设全过程。
6)▲项目角色功能自定义：针对不同角色用户（如建设方、监理方、医院人员、承建方），可自定义专属的功能入口和操作权限，满足各角色在集成项目管理中的业务需求。如承建方项目经理功能入口包括进展视图、项目周报、计划申报、变更申报、需求管理、合同管理等全部功能，而项目成员则只有进展视图、需求管理功能入口。
7)查看/编辑权限控制：针对不同项目角色用户，可以对项目工作任务和文档内容进行查看、编辑、下载、上传控制，如供应商项目经理不允许查看前期阶段任务详情、下载或查看前期阶段项目文档。
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	建设项目工作台
	1)项目阶段展示：每个项目显示当前所处阶段，如前期阶段、建设阶段、运维阶段等，以标签或不同颜色标识区分，便于直观了解项目进度状态。
2)阶段细分：各项目阶段进一步细分为具体工作阶段，如前期阶段的调研阶段、立项阶段、招采阶段；实施阶段的启动、规划、执行、收尾阶段等。各阶段任务以列表或看板形式展示，明确标注任务名称、子任务完成度（如以 “1/3” 比例显示）。
3)任务层级展示：进展视图内任务支持层级展示，支持进行折叠与展开操作，方便用户快速定位和查看子任务内容。
4)▲任务呈现与操作：已完成、进行中、未开始的任务以不同颜色标记，存在风险或问题的任务用红色警示标识，点击可查看详情，支持对任务进行查看详情（包含任务描述、负责人、时间节点等）、编辑、重新分配、提交审核等操作；部分任务提供 “查看帮助” 入口，可获取操作指南、参考文档等。
5)筛选与过滤：提供 “全部”“我参与的” 筛选按钮，快速切换查看所有项目任务或仅显示本人参与的任务。
6)建设工作快捷功能入口：在工作台界面设置常用功能快捷入口，如项目周报、计划申报、需求管理、风险管理、文档管理等，方便用户在处理项目任务时，快速跳转至相关功能模块进行操作。
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	运维项目工作台
	1)项目阶段展示：清晰显示运维项目所处阶段，如采购阶段、运维阶段（当前阶段有明确标识），方便用户了解项目进程。
2)▲时间轴呈现：以时间轴形式按月份展示不同时间段（如 2024.11 - 2025.02）的运维任务，便于用户掌握任务的时间规划和节奏。
3)任务展示：展示运维通用任务及子任务（如巡检报告），明确任务完成状态及数量，已完成/未完成任务以不同颜色展示，有风险或异常的任务以红色警示（如带红色三角标识）。
4)任务筛选：提供 “全部” 和 “我参与的” 筛选按钮，可快速切换查看所有运维任务或仅自己参与的任务，提高信息获取效率。
5)快捷操作：支持点击任务查看详细信息，如任务具体要求、执行说明、相关责任人等，对于未完成任务，可进行快捷操作，如标记开始执行、记录执行进度、提交任务结果等。
6)运维工作快捷功能入口：在工作台界面设置常用功能快捷入口，如项目周报、需求管理、合同管理、文档管理等，方便用户快速跳转至相关功能模块进行操作。
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	项目信息及配置
	项目基本信息
	1)项目基本信息管理： 支持项目名称、资金来源、项目类别、建设部门、责任部门等基本信息的管理，确保项目信息的准确性和完整性。
2)▲字段自定义： 支持根据不同类型的项目自定义基本信息字段，如项目分类、状态等，便于灵活管理各种项目。
3)字段属性设置： 可设置项目基本信息字段的属性，包括是否必填、字段显示顺序、数据类型（如文本、数字、日期等），确保项目数据的规范性。
4)分类标识设置： 支持设置项目类型、项目状态（如进行中、已完成等）和所属阶段等分类标识，方便项目管理人员快速了解项目的性质和进展。
5)项目负责人管理： 项目负责人信息会自动添加到项目干系人中，且可以联动修改，确保项目责任人始终保持更新。
6)负责人变更审批： 如果项目负责人发生变更，必须通过变更审批流程，确保项目管理责任的规范和透明。
7)字段编辑权限设置：支持设置指定角色是否允许编辑某一字段。
8)字段显示设置：支持设置某一字段在当前页面是否显示，支持设置某一字段在项目汇报页面是否展示。
9)快捷新增用户：当“项目负责人”账号不存在系统内时，可以直接快捷新增用户，默认选中。
10)系统默认项目设置：当所属系统有多个项目时，可以在本页面设置本项目为所属系统当前项目。
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	过程配置
	1)里程碑任务配置： 支持为每个项目配置全流程的里程碑任务，明确项目的关键节点和阶段目标，便于项目进度监控。
2)任务属性设置： 支持设置任务的类型、工期、前置任务、管理线分类等属性，确保任务的合理规划和资源的合理分配。
3)关键路径管理： 支持设置关键路径任务和重点督导任务，确保项目的核心任务得到有效的管理和跟踪。
4)任务权限控制： 支持设置是否允许编辑、删除等任务权限的操作，确保任务数据的安全性和完整性，防止误操作。
5)任务类型编辑： 支持快捷编辑任务类型、默认工期、默认责任人、输出文档等任务属性，提高项目任务类型管理的效率和便捷性。
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	运维配置
	1)支持为开发商定时生成运维任务，如系统巡检、服务器巡检等
2)支持为定时生成的运维任务设置任务名称、负责人。
3)支持为定时运维任务设置运维开始时间和运维结束时间。
4)▲支持为运维任务设置定时生成的限制条件，包括合同签订日期之后产生、运维阶段终止产生任务、合同计划验收日期之后产生、合同运维到期后终止产生任务。
5)支持设置运维任务生成的频率，包括按天、按周、按月、按季度、按年生成
6)支持手动执行一次生成运维任务。
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	干系人配置
	1)干系人配置： 可对项目中的干系人（如项目联络人、责任部门联络人、临时干系人等）进行配置，确保每个干系人的角色和职责明确。
2)权限分配： 可为不同干系人分配不同权限，如查看项目信息、编辑文档、执行任务等，确保不同人员在项目中的操作符合其职责范围。
3)权限调整： 支持在项目过程中调整干系人的权限，适应项目成员职责变化或权限调整的需求，确保项目运行的灵活性和适应性。
4)角色分配： 为干系人设置项目角色（如项目经理、项目负责人、项目申请人等），不同角色拥有不同的操作权限和职责范围，帮助明确每个角色的职能。
5)干系人管理： 可增加或删除干系人，方便项目团队成员的动态管理，确保项目团队的流动性和灵活性。
6)任务和权限继承： 干系人变更时，所承担的责任和权限会自动继承，确保项目执行过程中的连贯性和责任的明确性。
7)权限细化管理： 支持按项目角色对项目首页、项目信息、干系人配置、过程配置等菜单应用的查看、编辑权限进行细化配置，保证权限管理的精细化。
8)▲任务权限管理： 根据项目角色，对项目任务进行查看、编辑、删除、文档上传、下载、预览等权限的自定义配置，确保成员在任务操作中的权限合规和有效。
9)干系人变更设置：支持自定义设置项目干系人变更审批流程。
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	工作分解
	1)任务展示：以树状结构展示任务，清晰呈现项目各阶段（如前期阶段）及子任务层级关系，可展开或收缩查看，支持同级任务之间推拽，修改排序。
2)任务详情：每条任务显示工期、计划开始、计划完成、经办人、进展状态、预计完成、实际完成等信息，以及最新进展描述，点击可查看任务详情。
3)任务筛选：提供多条件筛选功能，包括状态类型、重要环节、经办人、当前处理人、进展状态、计划预警等，还能筛选是否存在问题、是否被退回，以及设置计划开始、完成等时间范围，方便精准定位任务。
4)任务搜索：支持关键词搜索及高级搜索，便于快速查找特定任务。
5)添加子任务：支持新增任务，可在相应层级下添加子任务。
6)里程碑计划控制：部分里程碑任务计划不可编辑，显示 “不允许编辑”，点击后可快捷发起计划申请，或者计划变更申请。
7)催办提醒：设有 “提醒处理” 功能，对任务进行提醒操作。
8)更多操作：包含列表配置、删除、导出、导入功能。
9)附件管理：右侧设有附件区域，可上传与任务相关的文件（如付款材料、施工文档等），支持显示是否必须的文件，支持对任务以及文件夹进行查看帮助操作。
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	项目管理支撑
	计划申报
	1)里程碑计划提交： 支持项目负责人提交项目的里程碑计划，明确关键节点和任务阶段，帮助明确项目的实施路径。
2)计划审批流程： 项目计划需经过审批流程，支持自定义审批流程，确保项目计划的合理性和可行性，并通过审批流程规范计划的制定和调整。
3)计划调整与变更： 支持对已提交的项目计划进行调整和变更，变更需要经过重新审批，确保项目进度的合理性和实施的连续性。
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	变更申请
	1)对项目变更的管理主要包括项目里程碑计划变更、合同内容的变更、供应商核心项目成员（如项目经理）的变更管理。
2)计划变更申请：支持发起项目里程碑计划变更申请，自动展示变更前时间，可填写变更后时间、变更原因，用颜色区分被变更的时间，方便用户直观了解被变更的内容。
3)合同变更申请：支持发起合同变更申请，填写变更内容、上传变更依据材料，支持设置必传的变更依据材料。
4)核心项目成员变更申请：支持事先自定义设置变更需要通过审批的核心项目成员，发起变更申请时，自动展示变更前人员，录入变更后人员、变更交接材料，支持设置必传的交接材料。
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	项目周报
	1)支持按理不同的项目模板,自定义周报的生成规则;如基于此项目模板创建的全新项目,同步复制此规则;
2)支持根据不同项目模板,配置项目周报的汇报频率:如单周汇报,双周汇报,按月汇报,按季汇报等;
3)支持配置项目周报的填写人,负责人;
4)支持设置项目周报的状态,或周报的生成开始时间,结束时间;支持手工提前生成一份项目周报;
5)支持配置按合同进度生成项目周报,如:
合同签订日期之后才生成周报
项目进入运维阶段则终止
合同计划验收日期后才生成周报
合同运维到期后则终止
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	运维任务
	1)自动生成运维任务：按维护计划周期自动生成运维任务发送给项目成员，如每月/每季度执行，包括安全测评、渗透测试、整改记录、例检计划、应急演练计划、培训计划。
2)系统例检：定期进行系统例检，完成系统服务器、程序、配置、安全、数据的例检。
3)用户培训：系统新功能、应急预案等组织培训，记录培训内容及过程。
4)应急演练：按应急预案进行模拟演练，记录演练过程及结果，提出改善意见。
5)运维报告：包括故障报告、维护总结报告、阶段检查与评价报告记录。

	19
	
	甘特图
	1)支持按项目名称进行任务过滤操作
2)支持按负责人、关键路径、重要环节进行任务搜索和过滤操作
3)支持按照不同字段对任务进行高级搜索
4)支持在甘特图列表修改字段值
5)支持查看任务详情
6)支持按日、月、年去展示任务的进度条
7)支持导出甘特图为excel表格
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	项目文档管理
	1)文档归集：支持集中汇总管理所有项目过程文档，包括项目过程文档、操作手册、维护手册等。
2)项目文档清单：支持按项目过程查看项目文档清单，了解项目是否按必填文档要求上传文档。
3)权限控制：支持不同项目干系人有不同的文档预览、下载、删除权限。
4)项目分类展示：以树状结构展示项目，区分未开始、进行中、已暂停、已终止状态，各项目下可细分任务，如 HIS 系统下的护理子系统，方便用户快速定位所属项目文档。
5)文档筛选：支持多条件筛选，包括任务类型、是否必须、创建人、创建时间、最后编辑人、编辑时间等，便于精准查找文档。
6)文档搜索：提供关键词搜索和高级搜索功能，可通过文档名称或文件名称搜索相关文档。
7)文档列表呈现：以列表形式展示文档，包含任务名称、文件名称、是否必须、附件名称等信息，设有 “已上传”“未上传”“全部文档” 切换选项，方便查看不同状态文档。直观呈现文档操作状态，如哪些文档已上传附件，哪些还未上传。
8)文档操作功能：针对每条文档记录，支持上传附件、下载模板、删除和查看文档编写帮助等操作，支持批量打包下载某项目全部文档。
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	项目进展视图
	1)支持集成项目及所有子项目集成显示；
2)支持同系统多项目集成显示；
3)支持本项目相关对接项目任务集成显示；
4)支持分阶段展示项目整体进度视图；
5)支持按不同管理维度分类展示任务进展、任务状态、子任务数量及清单；
6)支持项目设置、工作分解、项目文档、甘特图、项目计划、项目变更等项目菜单的展示；
7)支持快捷查看任务帮助指引；
8)支持快速切换其他项目及子项目；

	22
	
	需求管理
	1)需求录入管理：支持需求的图文描述、分类、优先级、工作量评估、需求科室、提交人等基本信息的录入。支持子任务的分解。支持父子需求的关联录入。
2)需求审批管理：支持项目经理评估需求，并填写需求完成计划时间，支持自定义开发、测试、试用、更新等多个计划时间点，支持子任务的二次编辑审核，支持自定义需求审批流程。
3)需求变更管理：支持需求完成计划的变更申请、审批、更新。
4)需求预警：计划时间到期或未及时审批时，根据延期天数用不同颜色预警显示。
5)需求关联更新：支持需求关联更新计划，支持按更新计划筛选查询需求。
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	更新管理
	1)支持新增系统版本更新计划；
2)支持从需求中勾选关联更新内容；
3)支持填写更新版本号、更新时间、更新人、更新模块、更新步骤及注意事项、上次版本号及回退方案、上传版本测试报告；
4)支持自定义更新审批流程；
5)支持填写更新失败/成功报告，新增更新遗留问题。
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	项目过程管理
	采购阶段过程管理
	1）支持采购过程文档的归集、审核、存档。
2）▲支持设置必须提供的采购过程文档。
3）支持采购过程文档的事后添加。
4）▲支持分阶段设置里程碑，含论证阶段、立项阶段、招标阶段等。
5）支持里程碑的自由配置；
6）支持上传PDF、WORD、表格、图片等过程文档。
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	实施启动过程管理
	1)项目启动：支持项目启动会准备任务，召开项目启动会，支持启动会PPT、会议纪要、项目干系人表等文件上传；
2)实施条件：支持录入项目正常实施要满足提供的软硬件、接口等环境，支持实施条件确认过程管理，支持审批过程管理。
3)项目调研：支持导入项目调研方案模板，经审批确认后，保存调研方案文档；支持导入调研报告模板，经审批确认后，保存调研报告文档。
4)项目进场：提交进场通知书，填写进场时间、项目成员和配合事宜，支持审批过程管理。

	26
	
	实施规划过程管理
	1)实施方案：支持项目实施的总体方案文档导入。
2)环境配置：项目实施的配置管理，包括系统关联服务器配置、数据库配置、中间层配置、客户端配置等。
3)范围确认：根据调研需求及实施方案对项目范围进行修订补充，发给甲方负责人及相关干系人进行审批确认，支持范围确认文件的上传，支持审批管理。
4)实施计划：自动按项目过程配置生成项目计划任务，支持甘特图，支持计划变更，自动提醒预警，支持计划审批管理。
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	实施执行过程管理
	1)字典管理：支持系统字典管理，包括字典清单和计划管理，字典完成可上传字典数据和字典核对表。
2)接口管理：支持系统接口管理，包括接口清单和计划管理，记录接口文档、提供方、接口方式、供应商、完成时间等。
3)用户培训：用户培训管理，包括上传培训计划，上传培训课件、培训签到表和考核情况。
4)系统联调：系统进行完整性联合测试，包括提交联调方案，联调完成后上传联调报告。
5)系统上线：上线申请以前先上传上线检查清单对上线准备工作进行检查确认，再编写上线切换方案，上线后上传系统上线报告。

	28
	
	实施收尾过程管理
	1)验收申请：支持检查项目范围、项目文档完成情况，填写遗留问题处理计划，发起验收申请。
2)验收报告：验收后的验收报告上传保存。
3)交接与总结：项目验收后的项目总结及交接，支持下载模板和上传维护方案、交接工作清单、项目总结报告等文档。

	29
	
	维护阶段过程管理
	1)维护计划配置管理：配置维护执行的计划及项目干系人，如每月/每季度执行，包括例检计划、应急演练计划、培训计划、其他任务计划。
2)系统例检：定期进行系统例检，完成例检系统服务器、程序、配置、安全、数据的检查。
3)维护需求管理：支持收集使用过程中的改进需求，并跟踪需求的开发、测试、更新过程。
4)维护更新管理：支持新的程序版本发布进行记录，包括对发布说明、发布时间和发布内容的记录。
5)维护培训管理：系统新功能、应急预案等组织培训，记录培训内容及过程。
6)应急演练：按应急预案进行模拟演练，记录演练过程及结果，提出改善意见。
7)维护变更管理：支持预设的维护计划进行变更，支持项目过程中的项目经理变更管理。

	30
	统计查询
	统计查询
	1)项目概况统计：提供项目的综合统计，包括在建/完工项目概况、项目进度概况、项目资金概况。
2)需求统计：提供项目需求的综合统计和数据分析，需求总数、完成、未完成情况；
3)变更统计：查询项目变更次数、变更内容、涉及金额，支持按项目阶段筛选。
4)风险统计：统计风险数量、风险类型分布，查看各项目风险处理状态。

	31
	个人中心
	个人中心
	1)支持用户展示本人的基本信息,涉及姓名,手机号,邮箱,所属部门,所属岗位,所属角色,账号创建时间等;
2)支持用户修改本人姓名,手机号,邮箱,性别等信息
3)支持通过旧密码或短信验证码的方式进行密码的修改;系统要求新密码必须满足特定的强度
4)支持企业微信的社交账号的绑定;账号绑定成功后,用户可以登录企业微信扫二维码实现自动登录;移动端则自动授权自动登录;

	32
	基础数据管理
	用户管理
	1)部门管理： 提供部门信息的增、删、改、查功能，支持设置部门的负责人，便于组织架构管理。
2)用户管理： 支持添加、删除、修改用户信息，包括用户的基本信息（如姓名、联系方式、岗位、所属部门等）和系统访问权限。
3)岗位管理： 可定义不同岗位，支持岗位人员的分配，并能与审批流程结合，确保每个岗位的职责明确。

	33
	
	字典管理
	1)基础数据字典管理： 系统支持管理项目类型、招采类型、资金类型等基础数据字典，管理员可以新增、编辑或删除字典项。
2)自定义字典项： 支持用户根据业务需求自定义新增字典项，便于不同类型项目的基础数据管理。
3)字段配置： 支持不同项目类型和任务类型的字段配置，允许自定义项目或任务的基本信息字段，如基础设施项目、软件开发项目等的具体属性字段。
4)过程任务字段配置： 允许用户为不同任务类型设置自定义字段，确保任务管理的灵活性和规范性。

	34
	
	供应商信息管理
	1)支持供应商基本信息维护，可上传供应商材料附件，可综合查询；
2)支持供应商关联项目、合同、票款、不良事件等信息，可综合查询；
3)支持维护供应商法人、总经理、商务联系人、统一社会信用代码、开户行、收款账号、供应商等级等信息；

	35
	系统管理
	预警管理
	1)任务到期预警： 支持对项目任务的到期时间进行自动提醒，防止任务延期。
2)自定义预警设置： 支持按计划任务开始和结束日期的到期天数自定义提醒提前量，满足不同项目的需求。
3)▲支持根据不同的预警规则,分别对需求/任务进行不同预警等级的预警
支持根据不同的任务类型,分别设置其预警规则
支持根据不同的期限,分别设置其预警等级
一级预警的任务/需求,标注绿色;二级预警则黄色标注;三级预警则红色标
4)多维度提醒：支持自定义不同层级的预警提醒，包括提前预警、超期提醒，支持短信、站内信等多种提醒方式。

	36
	
	权限管理
	1) ▲双重角色权限控制： 支持用户在“系统角色”和“项目角色”之间进行双重权限设置，确保用户在不同项目和系统模块中的操作权限符合实际需求。
2)自定义项目角色： 允许管理员为用户分配项目角色，如项目单位负责人、项目成员等，且可以灵活地为每个角色分配具体功能模块、功能按钮和数据资源权限。
3)角色访问限制： 根据用户角色，仅允许查看与其相关的项目，管理者可设置超级查看权限，允许某些领导查看所有项目的详细信息。
4)菜单与功能按钮权限： 系统支持通过用户角色管理菜单及功能按钮的权限分配，确保每个角色只能访问其职责范围内的菜单项。。

	37
	
	系统配置
	1)菜单和按钮管理： 系统管理员可自由添加、删除和调整系统功能菜单与按钮，确保界面与功能保持高效和便捷。
2)项目应用管理： 支持管理项目应用的功能菜单及按钮配置，用户可根据项目需求进行定制化设置。
3)后台任务管理： 系统支持配置后台定时任务，允许设置任务名称、执行频率、最大重复次数、超时监控及重试机制，确保系统任务按时执行。
4)系统参数配置： 提供一个系统配置界面，允许管理员为系统定义个性化参数，如密码强度、自动退出时长等。

	38
	
	日志管理
	1)系统登录日志： 记录每次系统登录的用户、时间、IP地址等信息，以便进行安全审计和问题排查。
2)操作日志： 记录用户在系统中的所有操作行为，包括新增、修改、删除等动作，支持按日期、操作类型进行检索。
3)接口访问日志： 记录外部系统调用本系统接口的所有信息，包括请求时间、请求参数、响应结果等，便于接口监控和故障排查。
4)错误日志： 系统自动记录运行时发生的错误，包括错误代码、发生时间、用户操作等信息，帮助开发人员及时处理系统异常。



三、实质性条款
	序号
	实质性条款具体内容

	1
	本项目招标文件中所有带★号条款内容


注：上表所列内容为不可负偏离条款，负偏离将视为未实质性满足招标文件要求，作投标无效处理。投标人是否满足以上实质性条款要求，以《实质性条款响应情况表》响应为准。如投标人中标后被发现不能满足以上实质性条款要求的，采购单位有权拒绝签订合同，一切后果由投标人承担。

四、商务条款要求
1. 服务期要求：合同签订后12个月内完成终验。
2. 服务地点： 深圳市宝安区人民医院       
3. 售后服务要求：
（1）免费售后服务期限：自项目终验验收合格起1年。
（2）服务质量要求：
[bookmark: OLE_LINK8]对医疗信息项目管理系统的运行情况定期巡检，消除故障隐患。
[bookmark: OLE_LINK10]提供7*24小时的电话支持服务，发生紧急故障时，供应商应在20分钟内故障响应，2小时之内协助采购人定位故障，直至故障排除，系统恢复正常运行。
[bookmark: OLE_LINK11]系统故障通过电话、邮件、远程等无法解决，要求工程师4小时内到达现场，24小时内解决故障。重大故障须2小时内到达现场，4小时内恢复系统正常运行。
（3）培训要求：
投标人针对上线的产品功能模块根据采购人要求进行培训：
培训对象包括但不限于系统管理员、业务管理员、系统用户操作员等。系统管理员培训内容为系统中相关的技术内容、权限管理、功能管理、数据库管理等；业务管理员培训内容为系统相关管理方法和业务流程；系统用户操作员培训内容为系统具体业务的操作。
根据采购人的时间和业务范围安排制定相关培训方案和课程设置等，提供包括培训资料、讲义、指引等，形式不限于文档、音频、录屏、动画等；
需提供至少一次线下形式培训和互动交流；
如涉及功能更新，需提供功能更新同步/培训。
（4）验收要求：
完成合同要求的所有功能模块的交付；
系统上线并稳定运行不少于3个月。
4. 人员要求
（1）拟安排项目负责人须为投标人或厂商现有员工（限1人）：
具备高级信息系统项目管理师资质证书。
（2）拟派项目组（或团队成员）须为投标人或厂商现有员工（不少于2人）：
具备软件相关专业大专及以上学历，且具备三年以上相关工作经验。
5. 成果要求：
建立一套能覆盖信息化项目全流程的项目管理系统，为医院提供一个集成化、智能化、数字化的管理工具，优化和提升项目管理的效率和质量。成果需包含以下几个方面：
（1）提升项目管理的规范性与透明度
（2）提高项目执行的协同效率
（3）强化风险管理与预警机制
（4）提升项目验收与成果交付的质量
（5）提供决策支持与数据统计的功能
（6）确保项目合规与持续改进
6. 报价要求：
投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括人工费、保险费、管理费、技术培训费、设备安装费、调试费、售后服务费、国家规定的各项税费等全部费用。






附:投标书模板正本


深圳市宝安区人民医院2026年第47期采购

投标文件
采购编号:BYZBCG2026-47
 

项目名称: 项目管理系统 
投标单位:                                  
    联系人:                                    
联系电话:                (手机)            (办公)
地址:                                        
日期:2026年    月    日                                           
                                           
备注:
一、投标与开标同步进行，投标商报名成功后请自行关注我院官网公告信息（本项目的“开标通知”）
二､谈判现场,需提交6份密封投标书（2正4副）(胶装成册)､1份密封报价单、投标文件PDF（加盖公章版）【标题格式：2026年第X期 投标公司名称-投标文件】
三､节约纸张,请双面打印｡

特别警示提醒
参与本项目采购活动的供应商应认真阅读以下特别警示条款，不得存在以下所列禁止情形，一旦发现，将被处以记入供应商诚信档案、罚款、取消参与采购资格、吊销营业执照等处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
	序号
	供应商参与投标禁止情形

	1
	与其他投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。

	2
	参与本项目采购活动时，与其他投标供应商存在单位负责人为同一人或直接控股、管理关系。

	3
	与其他投标供应商的报名文件及投标文件或部分报名文件及投标文件相互混装或存在非正常一致。

	4
	与其他投标供应商的报名文件及投标文件由同一单位或者同一人编制，或者使用同一设备编制(“文件制作机器码”“文件创建标识码”一致)。

	5
	提供未经出具机构核实的虚假的检验检测报告、业绩材料、社保缴纳证明、学历学位证书、职称认证证书等材料。


一、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
　　除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
二、《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条 供应商在政府采购中，有下列行为之一的，一至三年内禁止其参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处以采购金额千分之十以上千分之二十以下的罚款；情节严重的，取消其参与本市政府采购资格，处以采购金额千分之二十以上千分之三十以下的罚款，并由市场监管部门依法吊销其营业执照；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）在采购活动中应当回避而未回避的；
（二）未按本条例规定签订、履行采购合同，造成严重后果的；
（三）隐瞒真实情况，提供虚假资料的；
（四）以非法手段排斥其他供应商参与竞争的；
（五）与其他采购参加人串通投标的；
（六）恶意投诉的；
（七）向采购项目相关人行贿或者提供其他不当利益的；
（八）阻碍、抗拒主管部门监督检查的；
（九）其他违反本条例规定的行为。
三、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条 供应商有下列情形的，属于采购条例所称的串通投标行为，按照采购条例第五十七条有关规定处理：（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿；（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的；（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装；（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致；（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的；（七）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
四、《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十七条 供应商有下列情形之一的，属于隐瞒真实情况，提供虚假资料，按照采购条例第五十七的有关规定处理：（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的；（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的；（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的；（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的；（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
投标供应商不能提供项目负责人或者主要技术人员的劳动合同、社会保险等劳动关系证明材料的，视为存在前款第（三）项规定的情形。
五、请投标供应商阅读《院内招标采购违法行为风险知悉确认书》，并经各投标供应商负责人或投标授权代表签字并加盖单位公章后，与投标文件一并装订提交。注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的警示，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
六、根据《深圳经济特区政府采购条例实施细则》第七十五条规定，不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的，或者由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的，属于串通投标行为。一经查实，供应商将面临罚款、一定年限内禁止参与政府采购活动的行政处罚，请各供应商独立编制、上传投标文件，妥善保管和使用邮箱。

（此警示条款需与投标文件一起装订入册）


[bookmark: _Hlk224294994]                                                          投标人单位名称（单位盖公章）：



































目  录
1. 评标指引表
2. 投标商自查表
3. 采购需求偏离表（3.1.服务要求偏离表 3.2.实质性条款偏离表 3.3.商务条款偏离表）
4. 投标函
5. 投标履约承诺函
6. 关于围标串标风险防控的承诺函
7. 法定代表人授权书(附身份证扫描件)
8. [bookmark: _Hlk224294738]供应商基本情况表
9. 投标供应商资格证明文件
10. 采购违法行为风险知悉确认书
[bookmark: _Hlk224294819]11. 技术部分评分项格式及佐证材料
12. 商务部分评分项格式及佐证材料
13. 其他:投标供应商认为必要提供的其他内容
14. 报价表

以上材料复印件须盖企业红章，法人代表授权书须有法人代表签名。若以上材料未能全面提供以至影响评标结果，投标人自负全责。
备注：
1、纸质投标文件请按以上《目录》顺序装订成册，必须标注页码，双面打印。
2、投标人联系方式为异地号码的，请在号码前面加“0”。
3、投标书加盖公司公章及骑缝章，法人代表授权书须有法人代表签名或盖章。
4、《投标人报名文件》预审成功后立即将PDF版发送至招标办邮箱。



一、评标指引表
为方便参与该项目的评委专家的评标，快速找到评标事项与该项目投标文件所对应的位置，请投标人参照下表格式，编制本项目评标指引表。

	一、综合评分指引

	评分类别
	评分因素
	证明文件起止页码
	备注

	技术部分
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	商务部分
	1.……
	
	

	
	2.……
	
	

	
	……
	
	

	价格部分
	
	
	

	二、其他评标指引

	其他资料
	投标单位法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人及主要技术人员投标截止日最近一个月社保缴纳查询记录（包含在投标单位及其他缴纳社保单位的记录）；社保缴纳不满一个月的按实际缴纳情况提供。
	
	


注：请投标人按照招标文件规定的审查和评分内容，自上而下的顺序填写本表。因项目次序混乱而影响评标结果者，投标人自负其责。


                                                   投标人单位名称（单位盖公章）：









二､投标商自查表
备注：请在自查结论表格中审查通过的内容打 “√”，不通过的打 “×”,投标人必须严格按照《投标商自查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。
	序号
	招标文件要求
	自查
结论
	证明资料

	1
	提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查
	
	见第（ ）页

	2
	[bookmark: OLE_LINK9]按招标文件要求提供法人授权委托证明书且有法定代表人签名或盖章
	
	见第（ ）页

	3
	不得将一个包的内容拆开投标
	
	见第（ ）页

	4
	对同一项目投标时，不得提供两套以上的投标方案(招标文件另有规定的除外)
	
	见第（ ）页

	5
	分项报价或投标总价不得高于相应预算金额(或设定的预算金额下的最高限价)
	
	见第（ ）页

	6
	评审委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;在此情况下，投标人仍不能证明其报价合理性的(评审委员会成员对投标人提供的说明材料判断不一致的，按照“少数服从多数的原则确定评审委员会的意见)
	
	见第（ ）页

	7
	投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的
	
	见第（ ）页

	8
	按照招标文件的格式详细填写《投标函》，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期
	
	见第（ ）页

	9
	按照招标文件的格式详细填写《投标履约承诺函》、《关于围标串标风险防控承诺函》
	
	见第（ ）页

	10
	投标报价按照招标文件要求进行报价，没有删除品种、缺项、漏项(数量不符合将被视为漏项)的
	
	见第（ ）页

	11
	《供应商基本情况表》中相关人员投标截止日前最近一个月内社保缴纳证明
	
	见第（ ）页

	12
	投标文件未附有采购人或招标需求不能接受的条件
	
	见（所有）页

	13
	法律、法规、规章、规范性文件规定的其他情形
	
	见第（ ）页





                                                                    投标人单位名称（单位盖公章）：





三、采购需求响应情况
    3.1 服务要求条款偏离表
	序号
	招标服务要求
	投标实际参数
(投标人应按投标货物实际数据如实填写,不能照抄招标要求)
	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)
	偏离简述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


此表可延长


									   			            投标人授权代表签字:
												          (公章)
												          
                                                              日期:
                                                            
                                                              职务:



         投标人单位名称（单位盖公章）：














3.2 实质性条款偏离表

	序号
	实质性条款具体内容
	投标人响应
	偏离情况
	说明

	1
	本项目招标文件中所有带★号条款内容
	完全响应
	无偏离
	/



填写说明:
1. 上表所列各项均为不可负偏离条款。
2. “投标文件响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件实质性条款具体内容。如完全满足实质性条款具体内容可填写“完全响应”，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应。
3.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
4. 评审委员会有权对投标响应情况作出判断。
5. 实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
6. 以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明’一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。
                                               

                                       投标人授权代表签字:
												          (公章)
												          
                                                              日期:
                                                            
                                                              职务



投标人单位名称（单位盖公章）：

















3.3商务条款偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标人响应
	偏离情况
	说明

	1
	商务条款要求中所有条款要求
	完全响应
	无偏离
	无偏离



填写说明:
1.  “投标文件响应”一栏应当详细填写投标人自身响应情况，而不能不合理照搬照抄招标文件实质性条款具体内容。如完全满足实质性条款具体内容可填写“完全响应”，除招标文件另有注明外，不强制要求逐条列出响应。
2.“偏离情况”一栏应填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”，“正偏离”表示“投标响应优于实质性条款具体内容要求”，“负偏离”表示“投标响应不满足实质性条款具体内容要求”，“无偏离”表示“投标响应与实质性条款具体内容要求一致”。
3. 评审委员会有权对投标响应情况作出判断。
4. 实质性响应条款“投标响应情况”与投标文件其它内容冲突的，以实质性响应条款“投标响应情况”为准。
5. 以上实质性条款中要求提供证明材料，需如实提供证明材料扫描件，在“说明’一栏中列明证明材料的位置，以便评审；未要求提供证明材料的，投标人可以不提供。

                                                           投标人授权代表签字:
												        (公章)
												        
                                                      日期:
                                                          
                                                       职务:



                                                     投标人单位名称（单位盖公章）：















四､投标函
致：深圳市宝安区人民医院:
[bookmark: _Hlk73818812](投标方单位全称)授权(全名､职务)为全权代表,参加贵方组织的(项目名称)(编号为         )院内公开采购活动并投标｡为此:
1、我单位愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2、我单位已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我单位已完全清晰理解招标文件的要求，同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
3、如果我单位中标，我单位将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。
4、我单位承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均保证其真实性、准确性和合法性，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我单位完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解报价最低并非意味着必定获得中标资格。
6、如我单位提交样品，且未在规定时间内取回样品的，视同放弃取回，同意深圳市宝安区人民医院对我单位提交的样品进行清理。
7、投标函自开标日起有效期为60个工作日。
投标人：           
单位地址：           
法定代表人（负责人）或其授权委托代理人：           
邮政编码：           
电话：           
传真：           
邮箱：            

日期： 年  月  日

备注：不得擅自改变此投标函内容。

投标人单位名称（单位盖公章）： 








五、投标履约承诺函
致：深圳市宝安区人民医院
我单位承诺：
1.我单位参与本项目所投标（响应）的货物、工程或服务，不存在侵犯知识产权的情况。
2.我单位参与贵单位采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
3.我单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件。
4.我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
    5.我单位不存在《深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法》(深财规〔2023〕3号)列明的严重违法失信行为。
6.我单位参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。我单位已清楚，如违反上述要求，投标将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购主管部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。
7.我单位如果中标，做到守信，不偷工减料，依照本项目招标文件需求内容、签署的采购合同及本单位在投标中所作的一切承诺履约。我单位对本项目的报价负责，中标后将严格按照本项目招标文件需求、签署的采购合同及我单位在投标中所作的全部承诺履行。
我单位清楚，若以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中标资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我单位中标本项目，我单位的报价明显低于其他投标人的报价时，我单位清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我单位将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我单位未按上述要求履约，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
8.我单位已认真核实了投标文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我单位对投标文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我单位的投标文件中存在虚假资料的，则视为我单位隐瞒真实情况、提供虚假资料，我单位愿意接受主管部门的处理处罚。
9.我单位承诺非联合体投标，不非法转包或分包。
10.我单位保证，其所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给贵单位前具有完全的所有权，贵单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我单位承担全部责任。
11.我单位已知悉并同意中标（成交）结果信息公示（公开）的内容。
12.我单位保证，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；未对本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。如存在“不同供应商的董事、股东或其他高级管理人员为同一人的”情形的，承诺不存在串通投标、恶意串通或者视为串通投标的情形。
13.我单位获得中标、成交资格后无正当理由放弃中标、成交资格的，自愿接受贵单位作出的处理处罚，一切不利后果我单位均自愿承担。
14.我单位清楚，如存在违反投标承诺行为情节严重的，将根据《深圳市财政局关于印发<深圳市财政局政府采购供应商信用信息管理办法>的通知》，依法被列入失信信息。

以上承诺，如有违反，愿依照国家相关法律法规处理，并承担由此给贵单位带来的损失。
                                                   投标单位（投标人）名称：                             
                                                            
       年   月   日

注：1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.不得擅自改变此投标履约承诺函内容。
                                                           投标人单位名称（单位盖公章）：
六､关于围标串标风险防控的承诺函

致：深圳市宝安区人民医院
我公司参与（项目名称）（项目编号：（项目编号））的采购活动，现针对投标事宜，郑重作出如下承诺：
1.我公司参与该项目投标，严格遵守政府采购相关法律，不造假，不围标、串标、陪标。
2.采购人秉持审慎原则，积极配合上级行政主管部门或财政部门开展围标串标等相关调查工作。若采购人的上级行政主管部门或财政部门基于工作要求及风险防控考量提出相应要求，本公司理解并尊重采购人的风险防控需要，自愿放弃参与本项目的投标活动，且无异议。
若因本公司违反上述任何声明或承诺，导致采购人遭受相应损失、损害，本公司将承担全部赔偿责任。

投标人单位名称（单位盖公章）： 
法定代表人（签字）：                            　　　　　　　
日期：       年     月    日

























 七、法定代表人授权书

本授权委托书声明:我           (姓名)系             (投标人名称)的法定代表人,现授权委托我公司的            (姓名)为我公司的投标代表,代表我公司签署本项目的投标文件､参与项目投标､澄清投标文件和处理与该项目有关的一切事务｡在此过程中所签署的一切文件及处理与该项目有关的一切事务,我均予以承认｡
授权书有效期内被授权人签署的所有文件不因授权的撤销而失效｡被授权人无转委托权｡
投标人代表:                  性别:           
联系电话:              手机:                 
身份证号码:                       职务:      
投标人(投标单位):                            
法定代表人签名或盖章:                        
授权委托日期:         年      月       日
★必须提供投标人代表有效期内身份证的正反面扫描件(港澳台居民可提供往来通行证),非中国国籍管辖范围的,可提供公安部门认可的身份证明材料,否则将导致投标无效｡
备注:
1. 本项目投标授权代表为法定代表人（负责人）的，需提供法人身份证复印件。
2. 投标授权代表须为投标供应商在职人员（在职期限应包括开标当日），且仅代表本投标供应商进行投标。如发现投标授权代表非投标人在职人员，视同提供虚假资料，按投标无效处理，并将依法承担相应法律责任。
3. 如法人代表出现转授权,则以最终参与评标现场会的被授权人为准｡
法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）

法人代表
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）






被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）

被授权人
居民身份证复印件粘贴处
（请加盖骑缝章）






                                                      投标人单位名称（单位盖公章）：

八、供应商基本情况表
投标单位：（加盖单位公章）	填表日期：	   年 	月	 日

	采购人
	深圳市宝安区人民医院
	项目名称
	

	投标（响
应）供应商
	
	供应商统一社会
信用代码
	

	投标（响应）供应商相关人员情况

	序号
	职务
	姓名
	身份证号码
	劳动合同
关系单位
	缴纳社会保险单位

	1
	法定代表人/单位负责
人/主要经营负责人
	
	
	
	

	2
	项目投标授权代表人
	
	
	
	

	3
	项目负责人
	
	
	
	

	4
	主要技术人员
	
	
	
	

	5
	投标文件编制人员
	
	
	
	

	说明：同一职务有多人担任（如主要技术人员），应分行填写。

	投标（响应）供应商关联关系情况

	序号
	关联关系类型
	关联主体名称
	备注

	1
	控股股东
	
	指出资额（或持有股份）占投标（响应）供应商资本总额（或股本总额）50%以上的股东，以及出资额（或持有股份）的比例虽然不足50%，但依其出资 额（或持有股份）所享有的表决权已足以对投标（响应）供应商股东会（或股东大会）的决议产生重要影响的股东。

	2
	管理关系
	
	指对投标（响应）供应商不具有出资持股关系，但对其存在管理关系的主体。

	说明：同一关联关系类型有多个主体的，应分行填写。



[bookmark: _Hlk224295115]备注：只要填写在《供应商基本情况表》的人员都要提供投标截止日最近一个月社保缴交凭证证明，未提供按招标文件资格审查处理，视为投标无效。

1. 投标人为新成立企业且成立时间不足一个月可提供加盖投标人公章的情况说明或者证明材料亦视为符合。
2. 若为退休人员，提供退休证明并提供与劳动合同或返聘协议，无需提供相关人员社保，亦视为符合。
3. 如依法不需要缴纳社会保险的，提供相应文件证明。
4. 若因为社保部门或税务部门原因无法提供的，需提供劳动合同及社保部门或税务部门官方通知证明（或官网公告截图）。
5. 如本项目未安排项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的，无需提供投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员的社保。
6. 主要经营负责人即实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。如投标人无主要经营负责人的，无需提供主要经营负责人的社保。
7. 请供应商提供上述涉及人员最近 1 个月（含开标当月，如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，但须提供社保部门出具的相关有效证明材料）的社保缴纳情况以及企业股权关系证明。（注：以下内容将作为评审委员会和主管部门判定本项目不同投标人是否涉嫌、属于串通投标的重要依据，请供应商认真填报，并保证所填信息的真实、准确和完整。）

如存在上述情形，供应商资格审查不通过，不得参与本次项目采购活动。

社保缴纳情况证明材料：





                                                                投标人单位名称（单位盖公章）：


























9、 [bookmark: _Hlk224298471]投标供应商资格证明文件

1. 营业证照(扫描件或复印件加盖公章)

2. “投标人资格要求”要求的其他资质证明文件

3. 其它招标文件要求的资格证明文件









[bookmark: _Hlk224298529]                                       投标人单位名称（单位盖公章）：



















十､采购违法行为风险知悉确认书
致：深圳市宝安区人民医院:
本公司在投标前已充分知悉以下情形为参与贵院院内公开采购活动时的重大风险事项，并承诺已对下述风险提示事项重点排查，做到严谨、诚信、依法依规参与采购活动。
一、本公司已充分知悉“隐瞒真实情况，提供虚假资料”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）通过转让或者租借等方式从其他单位获取资格或者资质证书投标的。
（二）由其他单位或者其他单位负责人在投标供应商编制的投标文件上加盖印章或者签字的。
（三）项目负责人或者主要技术人员不是本单位人员的。
（四）投标保证金不是从投标供应商基本账户转出的。
（五）其他隐瞒真实情况、提供虚假资料的行为。
二、本公司已充分知悉“与其他采购参加人串通投标”的法定情形，相关情形包括但不限于：
（一）投标供应商之间相互约定给予未中标的供应商利益补偿。 
（二）不同投标供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人、主要技术人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险。
（三）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者同一人编制，或者由同一人分阶段参与编制的。
（四）不同投标供应商的投标文件或部分投标文件相互混装。
（五）不同投标供应商的投标文件内容存在非正常一致。
（六）由同一单位工作人员为两家以上（含两家）供应商进行同一项投标活动的。
（七）不同投标人的投标报价呈规律性差异。
（八）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（九）主管部门依照法律、法规认定的其他情形。
三、本公司已充分知悉下列情形所对应的法律风险，并在投标前已对相关风险事项进行排查。
（一）对于从其他主体获取的投标资料，供应商应审慎核查，确保投标资料的真实性。如主管部门查实投标文件中存在虚假资料的，无论相关资料是否由第三方或本公司员工提供，均不影响主管部门对供应商存在“隐瞒真实情况，提供虚假资料”违法行为的认定。
（二）对于涉及国家机关出具的公文、证件、证明材料等文件，一旦涉嫌虚假，经查实，主管部门将依法从严处理，并移送有关部门追究法律责任；涉嫌犯罪的，主管部门将一并移送司法机关追究法律责任。
（三）对于涉及安全生产、特种作业、抢险救灾、防疫等采购项目，供应商实施提供虚假资料、串通投标等违法行为的，主管部门将依法从严处理。 
（四）供应商应严格规范项目授权代表、员工参与招标投标的行为，加强对投标文件的审核。项目授权代表、员工编制、上传投标文件等行为违反政府采购法律法规或招标文件要求的，投标供应商应当依法承担相应法律责任。
（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。相关情形如查实，依法作投标无效处理；涉嫌串通投标等违法行为的，主管部门将依法调查处理。
四、本公司已充分知悉采购违法、违规行为的法律后果。
经查实，若投标供应商存在采购违法、违规行为，主管部门将依据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条的规定，处以一至三年内禁止参与本市政府采购，并由主管部门记入供应商诚信档案，处采购金额千分之十以上千分之二十以下罚款；情节严重的，取消参与本市政府采购资格，处采购金额千分之二十以上千分之三十以下罚款，并由市场监管部门依法吊销营业执照。
以下文字请投标供应商抄写并确认：“本公司已仔细阅读《采购违法行为风险知悉确认书》，充分知悉违法行为的法律后果，并承诺将严谨、诚信、依法依规参与采购活动”。
                                                                                                                   
                                                                                                                   
                                                                               负责人/投标授权代表签名：
知悉人（公章）：
                                                                                        日期：
注：该风险知悉确认书用于对供应商违法行为的特别警示提醒，不作为供应商资格性审查及符合性审查条件。
[bookmark: _Hlk224298574]十一､技术部分评分项格式及佐证材料

评分因素：1.
           
          2.

          3.

              ……………

（依据评分因素顺序提供佐证资料）
























                                                              投标人单位名称（单位盖公章）：







十二、商务部分评分项格式及佐证材料


评分因素：1.
           
          2.

          3.

              ……………

（依据评分因素顺序提供佐证资料）
















                                                   投标人单位名称（单位盖公章）：














[bookmark: _Hlk224298639]十三、其他:投标供应商认为必要提供的其他内容  
（其他招标文件要求提供的资料或投标供应商认为需要补充的资料）






                                                         投标人单位名称（单位盖公章）：



              













十四､报价单
采购编号:BYZBCG2026-47
投标单位（单位盖公章）:                                  

	项目名称
	报价(元)

	[bookmark: _Hlk191631329]项目管理系统
	



[bookmark: OLE_LINK2]全权代表签字:                       
日期:                                                             


备注:
1､报价以人民币为结算单位｡
       2､此表在不改变格式内容时,可自行制作｡
3､谈判现场需提供以下资料: （1）密封的投标文件6本（2正4副）；（2）1份密封的报价单；（3）待招标办工作人员收取投标商报价单后，参与本项目的投标商请立即发送投标文件电子版（PDF）至招标办邮箱。
4、投标人应根据本企业的成本自行决定报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将会要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为无效投标处理。





